**Хулд сумын 2021 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн төсөл арга хэмжээний ажлын тайлан**

 2021 оны .08-.р сарын 05 -ны өдөр

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д/д | Төсөл арга хэмжээний нэр | **Батлагдсан төсөв/төг/** | **Санхүүжилтийн эх үүсвэр** | **Байршил** | **Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр** | **Гэрээний дүн /төг/** | **Санхүүжсэн дүн** | **Ажил эхэлсэн огноо** |  |  | Гүйцэтгэлийн хувь | **Сангийн сайдын 228-р тушаалаар батлагдсан журмын 9.4, 9.5-р заалтын дагуу зөвлөмж, дүгнэлт, акт хөтөлсөн баримт /хавсаргана/** | **Тайлбар** |
| **Ажил дууссан огноо** | **Утасны дугаар** | **Огноо** | **Дугаар** |  |
|  **ШИЛЖИХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ,ХӨТӨЛБӨР ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ** |
|  1 | Улаан жирмийн энгийн уурхайн худаг | **4.359.800** | ОНХС | Сумын төв | Хулд хармагтай ХХК | **4.359.800** | **4.359.800** | 2021.04.05 | 2021.04.30 |  | 100% | 2021.04.30 |  | Хяналт хийсэн тайлан хавсаргав. |
| 2 | Бүлээн багийн гүний худаг | **16.000.00** | ОНХС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Угталт үдэлтийн хаалга | **20.000.000** | ОНХС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Иргэний танхимын тохижолт халаалт | 9.998.600 | ОНХС | Сумын төв | Маргоканстрокшн ХХК | 9.998.600 | 9.998.600 | 2021.04.08 |  |  | 70% |  |  | Хяналт хийсэн тайлан хавсаргав. |
| 5 | Иргэний танхимын тоног төхөөрөмж  | 9.987.000 | ОНХС | Сумын төв | Булаг ундрах ХХК | 9.987.000 | 9.987.000 | 2021.04.08 | 2021.06.06 |  | 100% | 2021.06.06 |  | Хяналт хийсэн тайлан хавсаргав. |
| 6 | Бүлээн багт мал угаалгын ванн | 9.500.00.0 | ОНХС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Дэвийн худгийн цооног | 7.062.500.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цэцэрлэгийн гадна тоглоом | 12.000.000 | ОНХС | Сумын төв | Бумм ХХК | 11.900.000 | 11.900.000 | 2021.05.03 | 2021.05.13 |  | 100% | 2021.05.13 |  | Хяналт хийсэн тайлан хавсаргав. |
| 9 | Сургуулийн орчмын хашаажуулалт | 25.000.000 | ОНХС | Сумын төв | Рашбай ХХК | 20.998.775 | 20.998.775 | 2021.01.25 | 2021.07.19 |  | 100% | 2021.07.19 |  | Хяналт хийсэн тайлан хавсаргав. |
|  | **Шилжих хөрөнгө оруулалтын дүн** | **113.907.900.0** |  |  |  | **57.244.175.0** | **57.244.175.0** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гудамж нийтийн эзэмшлийн талбайд хогийн пункер байрлуулах | 15.690.700.0 | ОНХС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Нутгийн удирдлагын байр шинээр барих ажлын зураг төсөв хийлгэх | 15.000.000.0 | ОНХС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сумын төвийн 2 худагт ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж тавих | 10.000.000.0 | ОНХС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сумын онцгой комисс,мэргэжил ангид тоног хэрэгсэл авах | 10.000.000.0 | ОНХС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мал хамгаалах санд өвс тэжээл авах | 10.000.000.0 | ОНХС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сумын онцгой комиссын гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлыг хангах | 10.000.000.0 | ОНХС | Сумын төв | Төгс сод мөнх ХХК | 9.997.170.0 | 9.997.170.0 | 2021.06.10 | 2021.06.14 |  | 100% | 2021.06.14 |  | Хяналт хийсэн тайлан хавсаргав. |
| 7 | Багийн төвүүдэд төрийн үйлчилгээ үзүүлэх явуулын иж бүрэн асар | 50.000.000.0 | ОНХС | **4**-н багт | Төгс дардас ХХК | 49.999.840.0 | 49.999.840.0 | 2021.06.10 | 2021.07.10 |  | 100% | 2021.07.10 |  | Хяналт хийсэн тайлан хавсаргав. |
|  | **Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалтын дүн** | **120.690.700** |  |  |  | **59.997.010.0** | **59.997.010.0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ДҮН** | **234.598.600.0** |  |  |  | **117.241.185** | **117.241.185** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  **ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ**  |
| 1 | Иргэний танхимын тоног төхөөрөмж  | 9.987.000 | ОНХС | Сумын төв | Булаг ундрах ХХК | 9.987.000 | 9.987.000 | 2021.04.08 | 2021.06.06 |  | 100% | 2021.06.06 |  | Хяналт хийсэн тайлан хавсаргав. |
| 2 | Цэцэрлэгийн гадна тоглоом | 12.000.000.0 | ОНХС | Сумын төв | Бумм ХХК | 11.900.000 | 11.900.000 | 2021.05.03 | 2021.05.13 |  | 100% | 2021.05.13 |  | Хяналт хийсэн тайлан хавсаргав. |
| 3 | Багийн төвүүдэд төрийн үйлчилгээ үзүүлэх явуулын иж бүрэн асар | 50.000.000.0 | ОНХС | **4**-н багт | Төгс дардас ХХК | 49.999.840.0 | 49.999.840.0 | 2021.06.10 | 2021.07.10 |  | 100% | 2021.07.10 |  | Хяналт хийсэн тайлан хавсаргав. |
|  | **НИЙТ ДҮН** | **71.987.000.0** |  |  |  | **71.886.840** | **71.886.840** |  |  |  |  |  |  |  |

 НЭГТГЭСЭН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ